ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ CHU TRÌNH & BẢNG THEO DÕI GÓP Ý – CẢI TIẾN QUA BA SPRINT

Dự án: RikkeiAssist (Trợ lý AI CSKH đa kênh)

Người đề xuất: Thu Hà – Scrum Master

Đối tượng áp dụng: Scrum Team RikkeiAssist (PO Minh Anh, SM Thu Hà, 5 Developers)

PHẦN 1: CHU TRÌNH THEO DÕI GÓP Ý VÀ CẢI TIẾN

1.1. Nguyên tắc vận hành "Nhẹ – Minh bạch – Đúng ranh giới Scrum"

Để không biến Sprint Review và Sprint Retrospective thành thủ tục hành chính nặng nề, đội thống nhất nguyên tắc "Ghi nhận tại chỗ – Cập nhật đúng vai – Kiểm tra đầu buổi":

- Không trộn lẫn: Góp ý về tính năng/sản phẩm (Feedback) chỉ đi vào luồng Product Backlog; vấn đề quy trình/kỹ thuật/phối hợp nội bộ (Improvement) chỉ đi vào luồng Sprint Retrospective.

- Nhẹ nhàng (Lightweight): Chỉ cập nhật trạng thái tại các điểm chạm sẵn có của Scrum (Sprint Review, Backlog Refinement, Sprint Retrospective), mỗi lần rà soát không quá 5–10 phút.

1.2. Sơ đồ chu trình theo dõi (2 vòng Kiểm tra & Điều chỉnh tách biệt)

1.3. Chuỗi bước tóm tắt bằng mũi tên & Phân quyền cập nhật

- Chu trình Góp ý (Feedback):

Ghi nhận tại Sprint Review N (PO Minh Anh) → Hỏi rõ ngưỡng/rủi ro & Gộp trùng trong Sprint (PO Minh Anh + Developers) → Xem xét & Xác nhận liên kết PBI tại Refinement (PO Minh Anh) → Cập nhật kết quả phản hồi tại đầu Sprint Review N+1 (PO Minh Anh).

- Chu trình Cải tiến (Improvement):

Xác định hành động & Bằng chứng kỳ vọng tại Retro N (SM Thu Hà + Scrum Team) → Thực hiện & Ghi nhận bằng chứng trong Sprint N+1 (Developers) → Kiểm tra tác động thực tế tại đầu Retro N+1 (SM Thu Hà dẫn dắt, cả đội đánh giá) → Quyết định: Đóng (Chuẩn hóa) / Theo dõi tiếp / Đổi cách làm / Dừng minh bạch (Cả Scrum Team thống nhất, SM Thu Hà cập nhật).

PHẦN 2: BẢNG THEO DÕI & DỮ LIỆU MẪU QUA SPRINT 11 – 13

2.1. Thiết kế cấu trúc bảng

Để tuân thủ tuyệt đối quy tắc "Góp ý về sản phẩm không trộn với vấn đề nội bộ", đội sử dụng 2 bảng riêng biệt (có thể đặt trên 2 tab của cùng một file/board chung):

- Bảng 1 – Sổ Theo Dõi Góp Ý Sản Phẩm (Product Feedback Log): Do Product Owner (Minh Anh) làm chủ. Bổ sung cột "Rủi ro / Xung đột & Giả định cần làm rõ" và tách bạch "Trạng thái làm rõ" với "Quyết định Product Backlog" để tránh việc gom tất cả vào nhãn "Đã tiếp nhận".

- Bảng 2 – Bảng Theo Dõi Cải Tiến Nội Bộ (Improvement Tracker): Do Scrum Master (Thu Hà) và Developers quản lý. Thay vì chấm điểm cá nhân, bảng tập trung vào cột "Bằng chứng kỳ vọng", "Bằng chứng thực tế qua các Sprint" và "Kết luận kiểm tra tại Retro".

2.2. Bảng 1: Sổ Theo Dõi Góp Ý Sản Phẩm (Điền mẫu F-11-04 qua Sprint 11–13 và các mã liên quan)

A. Lịch sử diễn tiến của mã F-11-04 qua 3 Sprint (Sprint 11 → 12 → 13)

| Sprint cập nhật | Mã Góp ý | Nguồn | Nội dung gốc | Vấn đề cần làm rõ / Xung đột | Trạng thái làm rõ | Quyết định Backlog & Liên kết PBI | Lịch sử xử lý & Người cập nhật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuối Sprint 11 | F-11-04 | Trưởng nhóm CSKH | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Chưa rõ "sớm hơn" và "không chắc chắn" tính theo ngưỡng Confidence Score bao nhiêu % hay theo từ khóa nào. | Chưa rõ ngưỡng | Chưa đưa vào Backlog (Không có PBI) | [PO Minh Anh - Review S11]: Ghi nhận mới tại Sprint Review 11. Đặt lịch hỏi lại Trưởng nhóm CSKH ở Sprint 12. |
| Cuối Sprint 12 | F-11-04 | Trưởng nhóm CSKH | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Phát sinh xung đột trực tiếp với F-12-11 (Chủ cửa hàng muốn tăng tự động hóa lên 90%). Nếu hạ ngưỡng chuyển người quá thấp sẽ không đạt 90% tự động hóa. | Chưa rõ ngưỡng (Đang vướng xung đột với F-12-11) | Chưa đưa vào Backlog (Không có PBI) | [PO Minh Anh - S12]: Chưa chốt được ngưỡng với Trưởng nhóm CSKH; gắn cờ xung đột với F-12-11 để phân tích đánh đổi (Trade-off). |
| Cuối Sprint 13 | F-11-04 (Mã gốc) | Trưởng nhóm CSKH (Gộp thêm Ca tối từ F-13-05) | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Đã có thêm dữ liệu thực tế từ F-13-05 (chuyển ngay khi AI sinh câu "tôi không chắc"), nhưng vẫn cần chốt ngưỡng điểm tự tin (Confidence Threshold) để cân bằng với F-12-11. | Đang làm rõ (Đã gộp F-13-05, chờ chốt ngưỡng số học) | Chờ xét duyệt ở S14 (Chưa tạo PBI) | [PO Minh Anh & Dev - S13]: Giữ nguyên lịch sử. Liên kết F-13-05 vào F-11-04 để làm rõ điều kiện kích hoạt chuyển nhân viên. |

B. Trạng thái tổng hợp các Góp ý chưa xử lý tính đến cuối Sprint 13

| Mã | Sprint ghi nhận | Nguồn | Nội dung | Điểm nghẽn / Gắn cờ (Edge Case) | Trạng thái làm rõ | Liên kết PBI (Đã xác nhận) | Hành động tiếp theo (Sprint 14) & Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | S11 | Trưởng nhóm CSKH | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Trùng bản chất với F-13-05; xung đột mục tiêu với F-12-11. | Chưa rõ ngưỡng (Đã gom gợi ý từ F-13-05) | Không có | PO Minh Anh họp 30p với Trưởng nhóm CSKH & Chủ cửa hàng để chốt ngưỡng chuyển người. |
| F-12-07 | S12 | Đại diện CS đổi trả | Không trả lời đồ điện tử nếu chính sách chưa chốt | Đang ghi PBI-52? (chưa xác nhận PBI-52 đã bao phủ đúng yêu cầu này chưa). | Đã làm rõ một phần | Chưa xác nhận (Đang kiểm tra PBI-52?) | PO Minh Anh + Dev rà soát Acceptance Criteria của PBI-52 tại Refinement S14 để chốt hoặc tách PBI mới. |
| F-12-11 | S12 | Chủ cửa hàng thí điểm | Tăng tự động hóa lên 90% | Chưa đánh giá rủi ro AI trả lời sai khi ép tỷ lệ tự động hóa cao; xung đột với F-11-04/F-13-05. | Chưa ghi rủi ro | Không có | PO Minh Anh yêu cầu bổ sung đánh giá rủi ro CSKH trước khi xét đưa vào Product Backlog. |
| F-13-05 | S13 | Nhân viên CSKH ca tối | Chuyển cho người ngay khi AI trả lời "tôi không chắc" | Lặp lại vấn đề của F-11-04 với tình huống cụ thể hơn. | Chưa rõ ngưỡng (Đã liên kết vào F-11-04) | Không có (Theo dõi chung tại F-11-04) | Giữ bản ghi lịch sử, gộp luồng xử lý vào mã chính F-11-04. |

2.3. Bảng 2: Bảng Theo Dõi Cải Tiến Nội Bộ (Điền mẫu IM-11-02 qua Sprint 11–13 và các mã liên quan)

A. Lịch sử diễn tiến của mã IM-11-02 qua 3 Sprint (Sprint 11 → 12 → 13)

| Sprint kiểm tra | Mã Cải tiến | Nội dung Improvement | Đầu mối theo dõi | Tiêu chí / Bằng chứng kỳ vọng | Bằng chứng thực tế ghi nhận | Trạng thái cuối Sprint | Đánh giá tại Retro & Người cập nhật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 11 | IM-11-02 | Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng | Developers | Có quyền từ Ngày 1; Integration Test đầu tiên chạy ngay khi PBI đầu tiên xong (kỳ vọng ≤ Ngày 4–5). | Integration Test đầu tiên chạy vào Ngày 8 của Sprint 11. | Mở (Chưa đạt tác động) | [SM Thu Hà & Devs - Retro S11]: Mới đề ra ở S11 nhưng thực tế Ngày 8 mới chạy test. Giữ Mở để theo dõi tiếp ở S12. |
| Sprint 12 | IM-11-02 | Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng | Developers | Integration Test đầu tiên được đẩy sớm hơn đáng kể so với Ngày 8. | Integration Test đầu tiên chạy vào Ngày 7 của Sprint 12 (chỉ sớm hơn 1 ngày, vẫn quá muộn). | Mở (Vấn đề lặp lại) | [SM Thu Hà & Devs - Retro S12]: Chưa tạo ra thay đổi thực chất. Giữ Mở sang S13 nhưng chưa mổ xẻ sâu nguyên nhân gốc. |
| Sprint 13 | IM-11-02 | Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng | Developers | Integration Test đầu tiên chạy sớm (nửa đầu Sprint). | Integration Test đầu tiên quay lại Ngày 8 của Sprint 13. | Mở – Cần đổi cách tiếp cận (Không đóng giả tạo) | [SM Thu Hà & Devs - Retro S13]: Cách làm hiện tại không hiệu quả sau 3 Sprint. Không đóng vội; phải tìm nguyên nhân gốc (do PBI đầu tiên quá lớn hay do thiếu môi trường/dữ liệu test) để tách hành động mới ở S14. |

B. Trạng thái tổng hợp các Improvement tính đến cuối Sprint 13

| Mã | Sprint khởi tạo | Nội dung Improvement | Đầu mối theo dõi (Không phải KPI cá nhân) | Bằng chứng hiện có (Cuối S13) | Trạng thái chuẩn hóa | Quyết định xử lý tại Retro S13 / Đầu S14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | S11 | Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng | Developers | Integration Test đầu tiên: S11 Ngày 8, S12 Ngày 7, S13 Ngày 8 (vẫn trễ). | Mở (Chưa hiệu quả – Cần tái thiết kế) | Giữ mở vấn đề gốc, thay đổi hành động: Kiểm tra lại vì sao PBI đầu tiên xong muộn (chia nhỏ PBI đầu tiên ≤3 ngày + checklist quyền Ngày 1). |
| IM-12-04 | S12 | Theo dõi lỗi kênh đã ngừng thí điểm | Gia Huy (Dev tích hợp kênh) | Kênh thí điểm đã ngừng hoạt động, không còn người dùng. | Dừng / Hủy có chủ đích (Obsolete) | Đóng minh bạch tại Retro: Ghi rõ lý do "Kênh đã ngừng thí điểm, không còn giá trị theo dõi", giải phóng việc cho Gia Huy. |
| IM-13-03 | S13 | Pairing (hai người cùng làm) khi tái hiện lỗi tích hợp | Developers | Đã thực hiện 2 phiên Pairing trong S13; thời gian tái hiện lỗi giảm rõ rệt. | Đã kiểm tra 1 lần (Đang duy trì S14) | Chưa đóng vội: Duy trì thêm 1 Sprint (S14). Nếu tiếp tục hiệu quả sẽ đưa vào Working Agreement của đội rồi đóng hoàn tất. |

PHẦN 3: QUY TẮC XỬ LÝ TÌNH HUỐNG & TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG

3.1. Quy tắc xử lý 3 tình huống thực tế (Mục 4)

Tình huống 1: Xung đột giữa Chủ cửa hàng thí điểm (F-12-11: Tăng tự động hóa lên 90%) và đội CSKH (F-11-04, F-13-05: Chuyển người sớm khi AI không chắc chắn)

- Quy tắc xử lý ("Không cam kết tại bàn Review – Đặt lên bàn cân Trade-off"):

  - Tại Sprint Review: PO Minh Anh ghi nhận cả hai ý kiến như những góc nhìn hợp lệ từ thực tế vận hành, nhưng khẳng định rõ góp ý chưa phải là cam kết triển khai ngay.

  - Trên Bảng theo dõi: Gắn nhãn Xung đột (Conflict/Trade-off) liên kết trực tiếp giữa F-12-11 và F-11-04/F-13-05. Không đưa F-12-11 vào Product Backlog khi cột "Rủi ro" còn trống (vì ép tự động hóa lên 90% có nguy cơ khiến AI trả lời sai cho khách hàng), và không đưa F-11-04 vào Backlog khi chưa có "Ngưỡng chuyển người".

  - Giải quyết trước Refinement: PO Minh Anh làm việc với cả hai bên dựa trên dữ liệu log hội thoại để thống nhất cơ chế phân tầng: Ví dụ, tự động hóa cao (hướng tới 90%) chỉ áp dụng cho nhóm câu hỏi FAQ chuẩn đã chốt chính sách; còn với câu hỏi nhạy cảm hoặc khi điểm tự tin (Confidence Score) của AI dưới ngưỡng X% (hoặc xuất hiện mẫu câu "tôi không chắc"), hệ thống bắt buộc chuyển nhân viên CSKH ngay lập tức.

Tình huống 2: Một góp ý xuất hiện ở hai Sprint với câu chữ khác nhau (F-11-04 & F-13-05) và một góp ý có mã PBI kèm dấu hỏi (F-12-07 với PBI-52?)

- Quy tắc xử lý ("Giữ nguyên lịch sử – Gộp luồng theo mã gốc – Xác thực liên kết 2 chiều"):

  - Với góp ý lặp lại khác câu chữ (F-11-04 ở S11 và F-13-05 ở S13):

    - Tuyệt đối không xóa F-11-04 hay F-13-05 để bảo toàn bằng chứng rằng vấn đề đã kéo dài từ Sprint 11 sang Sprint 13 và lan từ cấp Trưởng nhóm xuống Nhân viên ca tối.

    - Chọn mã xuất hiện trước (F-11-04) làm Mã chính (Master Ticket), đổi trạng thái của F-13-05 thành "Đã liên kết/gộp vào F-11-04".

    - Dùng nội dung cụ thể của F-13-05 ("chuyển ngay khi AI trả lời 'tôi không chắc'") làm dữ liệu đầu vào để giúp tháo gỡ trạng thái "Chưa rõ ngưỡng" của F-11-04.

  - Với góp ý có mã PBI kèm dấu hỏi (F-12-07 → PBI-52?):

    - Mọi liên kết còn dấu ? được coi là Chưa xác nhận và không được tính vào chỉ số "Đã đưa vào xem xét Product Backlog".

    - Trong buổi Backlog Refinement gần nhất, PO Minh Anh và Developers phải mở trực tiếp PBI-52 ra đối chiếu: chỉ khi PBI-52 đã có tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) quy định rõ "Chặn AI trả lời mặt hàng điện tử khi chính sách đổi trả chưa chốt" thì mới được xóa dấu ? và tính là đã liên kết hợp lệ.

Tình huống 3: PO muốn báo cáo mọi góp ý là "Đã tiếp nhận" dù chưa làm rõ; Developer đề xuất đóng mọi Improvement quá 1 Sprint để bảng gọn hơn

- Quy tắc chung ("Minh bạch thực chất – Đóng theo bằng chứng, không đóng theo thời gian"):

  - Đối với Góp ý (ngăn chặn làm đẹp báo cáo): Cấm dùng trạng thái chung chung "Đã tiếp nhận" cho mục đích báo cáo. Bắt buộc tách thành các trạng thái phản ánh đúng sự thật: (1) Mới ghi nhận (Chưa làm rõ) → (2) Đã hỏi rõ (Đủ thông tin) → (3) Đã đưa vào xem xét Product Backlog (Có mã PBI xác thực) hoặc Từ chối/Tạm hoãn có lý do.

  - Đối với Improvement (ngăn chặn đóng vội và bảo vệ tâm lý an toàn): Không đóng bất kỳ Improvement nào chỉ vì đã qua 1 Sprint. Một Improvement chỉ rời khỏi danh sách "Đang mở" khi thuộc 1 trong 2 trường hợp có bằng chứng: (a) Đã chứng minh được tác động qua dữ liệu thực tế và trở thành thói quen của đội, hoặc (b) Cả Scrum Team đồng thuận Dừng (Dropped/Obsolete) vì bối cảnh không còn phù hợp. Đặc biệt, cột "Theo dõi" chỉ ghi nhận người giữ nhịp nhắc nhở, không tính vào KPI đánh giá cá nhân.

- Áp dụng cụ thể cho 3 mã Improvement hiện tại:

  - Với IM-11-02 (Cấp quyền từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng):

    - Quyết định: Không được đóng dù đã kéo dài qua 3 Sprint (S11–S13). Bằng chứng cho thấy Integration Test vẫn luôn chạy muộn vào Ngày 7–8. Nếu đóng lúc này là che giấu vấn đề nội bộ đang lặp lại.

    - Hành động tại Retro: Giữ mở vấn đề nhưng đánh dấu giải pháp cũ là "Chưa hiệu quả". Cả đội mổ xẻ lý do thực sự khiến Ngày 7–8 mới chạy test (ví dụ: có quyền môi trường từ Ngày 1 nhưng đến Ngày 7 PBI đầu tiên mới code xong do cắt PBI quá to). Đội đặt lại hành động cụ thể hơn cho Sprint 14: "Chọn 1 PBI nhỏ hoàn thành code trước Ngày 3 để kích hoạt phiên Integration Test đầu tiên chậm nhất vào Ngày 4".

  - Với IM-12-04 (Theo dõi lỗi kênh đã ngừng thí điểm – Gia Huy theo dõi):

    - Quyết định: Đóng ngay lập tức dưới trạng thái "Đã dừng – Không còn phù hợp (Obsolete)".

    - Hành động tại Retro: Scrum Team ghi nhận bằng chứng "Kênh thí điểm đã ngừng sử dụng", thống nhất dừng theo dõi một cách minh bạch. Việc dừng này giúp bảng gọn đi một cách trung thực (dựa trên thực tế nghiệp vụ chứ không phải xóa bừa vì quá 1 Sprint) và khẳng định Gia Huy không có lỗi gì khi không tiếp tục đầu việc vô ích này.

  - Với IM-13-03 (Pairing khi tái hiện lỗi tích hợp – Developers):

    - Quyết định: Không đóng vội chỉ vì đã qua 1 Sprint, mà giữ ở trạng thái "Đang kiểm증 lần 2 (Validating)" trong Sprint 14.

    - Hành động tại Retro: Bằng chứng ở Sprint 13 rất tích cực (2 phiên Pairing, thời gian tái hiện lỗi giảm), nhưng mới kiểm tra 1 lần thì chưa đủ kết luận đã thành nếp làm việc ổn định. Đội tiếp tục thực hiện thêm ở Sprint 14; nếu kết quả vẫn duy trì tốt, tại Retro Sprint 14 đội sẽ đưa quy tắc "Gặp lỗi tích hợp quá 2 giờ chưa tái hiện được thì bắt buộc Pairing" vào Working Agreement rồi mới đóng hoàn tất.

3.2. Một (01) tiêu chí đo được sau 3 Sprint tới (Sprint 14 – 16) chứng minh chu trình tạo ra thay đổi thật

Để biết sau 3 Sprint tới (Sprint 14, 15, 16) chu trình mới thực sự tạo ra tác động chứ không chỉ là "họp đúng lịch và điền bảng đầy đủ", Scrum Team sử dụng 01 tiêu chí đo lường thực chất (Outcome-based Metric) gắn với hai nhánh của chu trình:

Tiêu chí: Tỷ lệ Chuyển hóa Thực chất có Bằng chứng (Verified Resolution Rate) đạt ≥75% sau 3 Sprint (Sprint 14–16), được đo bằng 2 chỉ số thành phần bắt buộc:

- Ở vòng Góp ý (Sprint Review → Product Backlog):

≥80% số góp ý ghi nhận trong Sprint được làm rõ dứt điểm (có đầy đủ ngưỡng/rủi ro) và có quyết định minh bạch trước kỳ Sprint Review kế tiếp (hoặc gắn với mã PBI đã xác thực không còn dấu ?, hoặc có lý do Từ chối/Tạm hoãn rõ ràng); 0% góp ý bị treo ở trạng thái "Chưa rõ ngưỡng / Chưa ghi rủi ro" quá 1 Sprint như trường hợp F-11-04.

- Ở vòng Cải tiến (Sprint Retrospective → Sprint sau):

≥70% số Improvement mở ra được đóng lại trong vòng tối đa 2 Sprint dựa trên bằng chứng số liệu cải thiện thực tế (ví dụ cụ thể cho IM-11-02: Thời점 chạy Integration Test đầu tiên được kéo từ Ngày 7–8 xuống ≤ Ngày 4 của Sprint trong ít nhất 2 Sprint liên tiếp), và số Improvement tồn đọng không rõ tác động cuối Sprint giảm từ mức 4 (ở Sprint 13) xuống còn ≤1.